人工智能引论课程期中项目

AI 校园诉求智能分流与治理分析平台

详细实施方案 · 四人分工 · 两周开发计划 · 可选第三周

| 项目目标 | 四人两周内完成可运行 Demo、可解释分类实验与基础治理分析；第三周仅作条件扩展。 |
| --- | --- |
| 核心技术路线 | TF-IDF + Logistic Regression + 规则判断 + Streamlit；摘要优先 LLM，提供本地兜底。 |
| 核心成果 | Demo、约 240–300 条标注样本、真实评估、错误分析、治理设计、PPT 与海报。 |
| 适用场景 | 宿舍设施、校园网络、食堂餐饮、教学设施、校园安全等学生诉求的自动分类与治理分析。 |

一、项目定位与最终成果

本方案按四人、两周排期。前两周以可运行 Demo、可解释的文本分类实验和基础治理统计为必交成果；聚类、重复诉求识别和更全面的方法比较只在多出一周时开展。这样可先保证核心流程和答辩材料完整。

1. 最终 Demo 形态

建议保留“学生端”和“管理端”两个页面，先完成最小可用流程。

| 模块 | 主要功能 | 展示内容 |
| --- | --- | --- |
| 学生端 | 输入一段校园诉求，自动分析 | 类别、紧急程度、责任部门、简洁摘要 |
| 管理端 | 历史诉求统计与基础治理分析 | 类别占比、每日趋势、高紧急诉求、模型评估；热点聚类为第三周可选。 |

2. 核心技术问题

诉求分类：判断属于宿舍设施、校园网络、食堂餐饮等哪一类。

紧急度判断：将诉求分为低、中、高，辅助优先级排序。

责任部门推荐：根据类别映射到对应处理部门。

摘要与规范化：调用大模型将口语化表达改写为简洁、规范的治理记录。

治理分析：两周内通过类别占比、每日趋势和高紧急诉求统计发现主要问题；聚类和相似度分析放入可选第三周。

二、阶段 1：定义问题与标签体系

这一阶段先不写模型。机器学习能够预测什么，取决于团队如何定义标签，因此标签体系必须先统一。建议先控制类别数量，避免一开始设计得过细。

| 类别 | 典型诉求 | 建议责任部门 |
| --- | --- | --- |
| 宿舍设施 | 空调、洗衣机、水龙头、门锁等故障 | 后勤维修 |
| 校园网络 | WiFi、校园网认证、断网、网速异常 | 网络中心 |
| 食堂餐饮 | 卫生、价格、菜品、排队等 | 餐饮管理 |
| 教学设施 | 投影仪、桌椅、教室空调等 | 教学保障 |
| 校园安全 | 路灯、危险设施、道路隐患等 | 保卫处 |
| 其他 | 无法归入上述类别的诉求 | 人工处理 |

紧急程度建议

| 等级 | 判断原则 | 示例方向 |
| --- | --- | --- |
| 高 | 存在安全风险、影响范围大、需立即响应 | 漏电、火情、严重安全隐患、大面积故障 |
| 中 | 明显影响正常学习生活，但无直接安全风险 | 宿舍设施损坏、持续断网、设备无法使用 |
| 低 | 一般建议、改善类、体验优化类 | 菜品建议、环境改善、服务体验意见 |

阶段成果：形成一份统一的标签说明表，明确“什么属于哪一类、什么算高/中/低、由谁负责”。

三、阶段 2：构建与标注数据集

两周内建议完成约 240–300 条去标识化或自行构造的中文诉求样本。四人各负责约 60–75 条，并交叉复核；各类别尽量平衡。若已有合规数据，可在不影响评估和联调的前提下增加样本。

text,label,urgency,department
宿舍空调坏了三天了,宿舍设施,中,后勤维修
校园网晚上总是断,校园网络,中,网络中心
食堂发现食品卫生问题,食堂餐饮,高,餐饮管理

数据集制作注意事项

六个类别尽量均衡，目标每类约 40–50 条；记录样本来源和标注规则。

语言表达要有差异：正式、口语、带情绪、短句、长句都要包含。

不要让类别只靠一个“暗号词”区分，例如所有网络类都出现“WiFi”。

建议留 20% 左右样本做测试集，不参与训练。

标注不一致时先讨论规则，而不是让每个人按自己的理解随意标。

四、前期必须学习的算法知识

不建议从头学习整本机器学习教材，而是围绕项目按优先级学习。以下内容足以支撑一个完整、可解释的课程项目。

1. 文本向量化与 TF-IDF（必须）

机器学习模型不能直接处理中文句子，因此需要先把文本转换为数字向量。TF-IDF 同时考虑“词在当前文本中出现得多不多”和“这个词在整个数据集中是否具有区分度”。

核心公式：TF-IDF = TF × IDF，其中 IDF(t) = log(N / df(t))。高频但普遍出现的词权重会较低，而能够区分类别的词通常权重较高。

需要真正理解：文本为什么要向量化、TF 与 IDF 各表示什么、最终得到的向量如何作为分类器输入。

2. Logistic Regression（必须）

虽然名称中有“Regression”，Logistic Regression 常用于分类。它接收 TF-IDF 向量，学习不同特征与类别之间的关系，并输出各类别对应的概率或得分。

特征：TF-IDF 产生的数值。

权重：模型学习“哪些词更支持哪个类别”。

预测：选择得分最高的类别作为最终结果。

3. Naive Bayes（建议）

建议作为对照模型。它实现简单、适合文本分类，也便于在答辩中形成“关键词规则 vs 传统机器学习模型”的比较。最终准确率必须使用你们真实实验得到的数据，不要预设结果。

4. KMeans 聚类（可选第三周）

用于发现相似或重复诉求。例如大量“宿舍区断网”诉求可能属于同一个集中事件。管理端可展示“近期热点簇”和每个簇包含的诉求数量，从“自动分类”进一步升级为“治理分析”。

5. 余弦相似度（可选第三周）

用于衡量两段向量化文本之间的相似程度。公式为 cosθ = (A·B) / (||A|| ||B||)。可用于重复诉求检测，也可辅助聚类结果解释。

6. 模型评估（必须）

| 指标/工具 | 用途 | 本项目中的意义 |
| --- | --- | --- |
| Accuracy | 预测正确数 / 总样本数 | 给出整体分类正确率 |
| 混淆矩阵 | 观察哪些类别容易互相误判 | 定位模型最常见错误 |
| Precision / Recall / F1 | 更细致评价不同类别 | 作为第二层加分指标 |
| 典型错误案例 | 人工分析错误样本 | 解释模型局限并提出改进 |

五、系统技术路线与开发顺序

按“数据与分类先跑通、接口及页面并行、最后集中联调”的顺序推进。第 5 天前形成第一版分类模型和统一返回字段，避免前端等待模型完成。

dataset.csv → 数据清洗与划分 → TF-IDF → Logistic Regression → Accuracy 与混淆矩阵 → analyze(text) → 紧急度规则与部门映射 → 摘要 → Streamlit 学生端与管理端 → 基础统计。可选第三周再加入 KMeans、相似度与方法对照。

建议项目目录

campus_ai/：data/complaints.csv；models/分类模型与向量器；src/train.py、predict.py、urgency.py、department.py、summary.py；app.py；requirements.txt；README.md。可选第三周再加入 clustering.py。

统一分析函数建议

第 5 天前约定 analyze(text) 的返回字段，第 8 天前完成可调用实现，返回类别、紧急度、责任部门和摘要。接口固定后，模型与页面可并行完善。

{
  "category": "校园网络",
  "urgency": "中",
  "department": "网络中心",
  "summary": "学生反映宿舍网络无法正常连接。"
}

六、大模型在项目中的合理角色

传统机器学习承担核心分类，规则承担紧急度判断和部门映射。摘要可调用大模型 API；若接口、费用或网络受限，使用截取原文与规则清理的本地兜底方案，确保 Demo 可离线演示。

| 任务 | 建议方法 |
| --- | --- |
| 诉求类别 | TF-IDF + Logistic Regression |
| 紧急程度 | 规则 + 简单分类模型 |
| 责任部门 | 类别 → 部门映射表 |
| 热点与重复诉求 | 可选第三周：KMeans / 余弦相似度 |
| 热点与重复诉求 | KMeans / 余弦相似度 |
| 管理端统计 | pandas + matplotlib / Streamlit |

七、Streamlit Demo 设计

学生端

文本框：输入校园诉求。

“提交”按钮：触发分析。

结果卡片：类别、紧急程度、责任部门、摘要。

显示低置信度或高紧急度时的“建议人工复核”提示，作为误分类风险控制。

管理端

本周诉求总量、高紧急诉求数量、最高频类别。

各类别诉求占比、每日诉求趋势、各部门处理量。

按类别和日期统计的近期高频问题；相似诉求簇留作可选第三周功能。

模型 Accuracy、混淆矩阵和典型错误案例。

八、四人小组建议分工

| 角色 | 主任务 | 交付与协作 |
| --- | --- | --- |
| 成员 A：分类模型与集成 | 样本收集，用 TF-IDF 和 Logistic Regression 训练主分类模型，固定训练集与测试集，保存模型和向量器。 | 第 5 天交第一版模型；第 11 天汇总最终评估结果，并与 C 对接预测接口。 |
| 成员 B：数据与特征实验 | 样本收集、组织四人标注的数据，清洗并检查类别分布；实验分词方式、词或字的 TF-IDF 特征，记录它们对分类结果的影响 | 第 4 天交首批数据，第 7 天交最终数据和标注说明；负责紧急度规则、部门映射。 |
| 成员 C：对照模型与 Demo | 样本收集，训练 Naive Bayes 对照模型，与 A 使用同一测试集比较结果；把选定模型接入 analyze(text)。 | 第 8 天交可点击页面，第 11 天交联调后的 Streamlit 双端和基础统计图表。 |
| 成员 D：模型评估与摘要 | 编写评估代码，生成混淆矩阵和各类别指标；分析 3–5 个误判案例，并与 A、C 讨论改进 | 第 9 天交摘要功能及本地兜底方案；第 12 天完成 PPT、海报和 README 初稿。 |

四人都应理解“TF-IDF → Logistic Regression → 模型评估”的基本链路；其中至少两人能独立讲解实验和错误案例。每项交付物设置一名主责和一名复核，避免单点依赖。

九、两周执行计划

| 时间 | 重点任务 | 阶段成果 |
| --- | --- | --- |
| 第 1–2 天 | 确定标签、紧急度规则、部门映射；四人分配样本并定接口字段 | 标签说明、数据模板、analyze 返回结构 |
| 第 3–4 天 | 完成首批约 160 条样本并交叉复核；跑通 TF-IDF 与分类基线 | 首版数据、可复现训练脚本 |
| 第 5–7 天 | 补齐约 240–300 条数据；固定测试集；评估 Logistic Regression；完成规则 | 模型文件、Accuracy、混淆矩阵、规则模块 |
| 第 8–10 天 | 联通 analyze(text)、摘要兜底和 Streamlit 双端；制作基础统计 | 端到端可演示版本 |
| 第 11–12 天 | 修复问题；分析 3–5 个误判；完成治理讨论、PPT、海报 | 稳定 Demo、错误分析、展示材料 |
| 第 13–14 天 | 冻结功能；全流程彩排、环境复现与最终检查 | 最终提交版本与答辩演示 |

十、前期学习清单（按优先级）

| 优先级 | 知识点 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 第一层：必须 | Python、pandas、训练测试划分、TF-IDF、Logistic Regression、Accuracy、混淆矩阵、Streamlit | 完成两周核心 Demo 与真实评估 |
| 第二层：按进度 | Naive Bayes、Precision / Recall / F1、matplotlib、LLM API | 在核心版稳定后完善比较、图表与摘要 |
| 第三层：可选第三周 | KMeans、余弦相似度、Embedding、SQLite、人工复核流程 | 增强热点识别、重复诉求发现与管理功能 |

十一、答辩时最值得展示的实验

不要只展示“系统能跑”，而要展示你们做过实验、知道模型为什么有效，也知道它会在哪里失败。

方法比较：两周内至少比较关键词规则与 Logistic Regression；有余力再加入 Naive Bayes。LLM 分类对照放入可选第三周。

模型评估：Accuracy + 混淆矩阵。

错误分析：选 3–5 个代表性误判样本，解释原因。

数据影响：说明类别不平衡、口语表达、多义词对结果的影响。

治理讨论：隐私、误分类、人工复核、责任主体、公平性。

十二、答辩叙事主线

答辩围绕“校园诉求如何从文本进入分类与处理流程，以及模型会在哪些场景出错”展开。两周版本展示分类、紧急度、部门推荐、基础统计与人工复核；可选第三周再展示聚类和相似度。

学生诉求 → 文本清洗与标注 → TF-IDF → Logistic Regression → 紧急度与部门映射 → 摘要 → Streamlit 双端 → 基础统计与模型评估 → 错误分析和治理讨论。

十三、最终交付物清单

一个可现场运行的 Demo。

一份约 240–300 条、经过统一标注的数据集及数据说明。

至少一个能够解释清楚的核心 AI 算法。

一组真实模型评估结果（Accuracy、混淆矩阵和典型误判；有余力补充 F1）。

典型错误案例与局限分析。

隐私、公平、误分类、人工复核、责任主体等治理设计。

展示 PPT 与一张成果海报。

代码仓库与 README（建议）。

十四、如果多出一周可以增加的功能

只有当前两周版本已能稳定演示、评估结果已记录、PPT 和海报已有初稿时，才启动第三周扩展。优先做以下功能，并在第 19 天冻结新增需求。

第 15–16 天：加入 TF-IDF 向量的余弦相似度，展示“可能重复的诉求”及相似度；人工检查误报。

第 17–18 天：加入 KMeans 热点聚类，展示每个簇的数量和代表诉求；对不易解释的簇保留“未命名”。

第 19 天：补充 Naive Bayes 或 LLM 分类对照，并比较 Accuracy、F1、错误案例和运行成本。

第 20–21 天：完善低置信度人工复核入口、管理端筛选或数据导出，复测 Demo 并更新答辩材料。

扩展优先级：重复诉求识别 → 热点聚类 → 方法对照 → 管理端增强；时间不足时逐项停止，不影响两周必交版本。

两周验收标准：从输入诉求到分类、紧急度、部门与摘要可连续演示；管理端能查看基础统计；提供真实评估、错误案例、代码说明和答辩材料。